РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПЯЛЬМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

VII СЕССИЯ    III СОЗЫВА

пос. Пяльма 			29 апреля  2014 г.

РЕШЕНИЕ - № 30

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

объектов ЖКХ к осенне-зимнему  периоду  2014-2015 года

на территории Пяльмского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 4, статьёй 14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Пяльмского сельского поселения,        Совет Пяльмского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к    	осенне-зимнему  периоду  2014-2015 года на территории 	Пяльмского 	сельского поселения.

2.	Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в  	СМИ «Вестник 	Пяльмского сельского поселения» и вступает в силу 	после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета

Пяльмского сельского поселения				  П.А. Поташев

Глава Пяльмского сельского поселения                         Н.В. Первунинский

Согласовано:														Утверждаю:

Глава Пяльмского сельского поселения										Директор МУП ЖКХ «Пяльма Плюс»

___________________  Н.В.Первунинский										___________ И.Г.Сковородникова

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года на территории Пяльмского сельского поселения

| Предприятие | Наименование объекта, работ | Всего предусмотрено средств, тыс. руб. | В том числе тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств республи-канского бюджета | За счет средств местных бюджетов | За счет средств предприятия (ремонтные фонды в составе тарифа) | Средства произ-водственных и инвестиционных программ предприятия | Внебюд-жетные средства (креди-ты) |
| МУП ЖКХ «Пяльма Плюс» | ВОС: - проверка свободных напоров в сети, промывка и прочистка сети, осмотр и проверка запорной арматуры, проверка насосной группы, - ремонт здания 1 подъема, - проведение медосмотра работников 5 человек, - ремонт колонок и профилактика, - приобретение хлора 300 кг. – 25 %, - приобретение препаратов для проведения лабораторных исследований качества питьевой воды, - приобретение насоса КМ-80-50-200 2 штуки, - приобретение дизель – генератора, - косметический ремонт здания, - приобретение средств пожаротушения, - ремонт водонапорной башни КНС и КОС: - зачистка иловых площадок от древесной растительности, - обследование канализационных люков и колодцев, проверка насосной группы, промывка и проверка сети, - проведение медосмотра работников КОС 5 человек, - приобретение препаратов для проведения лабораторных исследований, - приобретение воздуходувки марка 1Г22-302А, - косметический ремонт бытового помещения КНС, - подведение холодной воды в здание КНС, - приобретение задвижек диаметром 125 мм-3 шт., 100мм – 1 шт., - приобретение средств пожаротушения (огнетушители), - клапан вертикальный грязевой чугун. диаметром 110 мм., - установка АСУ в здании КНС | 721,0 10,0 106,0 10,0 20,0 10,0 10,0 90,0 400,0 10,0 5,0 50,0 484,0 10,0 10,0 10,0 10,0 170,0 25,0 15,0 24,0 5,0 5,0 200,0 | 490,0 90,0 400,0 370,0 170,0 200,0 | 106,0 106,0 | 125,0 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 5,0 50,0 114,0 10,0 10,0 10,0 10,0 25,0 15,0 24,0 5,0 5,0 |  |  |

Согласовано:														Утверждаю:

Глава Пяльмского сельского поселения										Директор МУП ЖКХ «Пяльма Плюс»

___________________  Н.В.Первунинский										___________ И.Г.Сковородникова

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года на территории Пяльмского сельского поселения

| Предприятие | Наименование объекта, работ | Всего предусмотрено средств, тыс. руб. | В том числе тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств республи-канского бюджета | За счет средств местных бюджетов | За счет средств предприятия (ремонтные фонды в составе тарифа) | Средства произ-водственных и инвестиционных программ предприятия | Внебюд-жетные средства (креди-ты) |
| МУП ЖКХ «Пяльма Плюс» | Котельная, Тепловые сети: - осмотр, промывка гидравлическое испытание тепловой сети. - осмотр и ремонт дымоходов, приобретение кирпича клиновой ША-47 – 360 шт. в п.Пяльма - приобретение насоса КМ-80-65-160/2-5 7.5кВт 1 шт., -приобретение задвижек диам.80 – 2 шт., - приобретение задвижек диам.100 – 2шт., - приобретение дизель – генератора, - косметический ремонт здания, - приобретение дымососа Д 3,5 (3 кВт.) 3 шт., - ремонт транспортера, приобретение железа, - приобретение насоса КМ 65-50-160 СУЗ, - задвижки диаметром 80 мм – 2шт. | 678,5 25,0 33,0 28,0 5,0 8,0 400,0 10,0 106,0 23,5 35,0 5,0 | 400,0 400,0 | 36,5 18,0 18,5 | 242,0 25,0 15,0 28,0 5,0 8,0 10,0 106,0 5,0 35,0 5,0 |  |  |