- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯЛЬМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25 мая 2020  года						№20-П

пос.Пяльма

Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пяльмского сельского поселения в 2021 году

В целях реализации п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова, администрация Пяльмского сельского поселения

Постановляет:

- Утвердить План-график реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пяльмского сельского поселения в 2021 году, согласно приложению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава   Пяльмского сельского поселения                                                          О.А.Гришина

Приложение к Постановлению

администрации Пяльмского сельского поселения

от 25.05.2020 №20-П

План-график

реализации мероприятий федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Пяльмского сельского поселения

(согласно п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в

субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская

среда» под председательством Заместителя Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | до 1 ноября 2021г. |
| 2 | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | до 1 апреля 2021г., с связи с тем, что бюджет Пяльмского сельского поселения составляется и утверждается сроком на 1 год (очередной финансовый год), лимиты бюджетных обязательств будут доведены в 2021г., |